附件3

南宁市贯彻落实第二轮自治区

生态环境保护督察反馈意见整改方案

（拟公开版）

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想，全面贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于生态环境保护决策部署，切实加大生态文明建设和生态环境保护工作力度，根据《自治区生态环境保护督察办法》和《南宁市自治区生态环境保护督察报告》（以下简称《督察报告》）有关要求，从严从实从快推进第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见整改工作，结合南宁市实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，全面贯彻落实全国、全区生态环境保护大会精神，围绕建设壮美广西“1+1+4+3+N”目标任务体系，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，切实抓好自治区生态环境保护督察反馈意见整改，持续厚植首府生态环境优势，夯实绿色发展根基，加快建设美丽南宁，不断擦亮“中国绿城”金字招牌，助推全市经济社会绿色低碳高质量发展，为建设美丽广西和生态文明强区贡献首府力量。

二、整改目标

（一）全面完成督察反馈问题整改。坚决扛牢生态环境保护政治责任，坚持问题导向、目标导向、结果导向和统筹兼顾的原则，将第二轮中央生态环境保护督察和本次督察反馈问题整改结合起来一体部署、一体推动、一体落实，实行挂账销号、重点督办、跟踪问效。确保于2023年12月底前，累计完成30%的整改任务；到2024年12月底前，累计完成70%的整改任务；到2025年12月底前，完成全部整改任务。

（二）全面加大环境污染防治力度。坚持以人民为中心的发展思想，统筹推进督察反馈问题整改和深入打好污染防治攻坚战相结合，以解决人民群众反映强烈的突出生态环境问题，加快补齐生态环境基础设施建设短板为重点，坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入推进蓝天、碧水、净土三大保卫战，确保完成“十四五”期间污染防治攻坚战各项目标任务。

（三）全面推动绿色低碳转型发展。坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策，加快推动形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，确保碳达峰、碳中和工作稳妥有序推进，经济社会发展全面绿色转型取得新突破，实现新进展，完成自治区下达的单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放下降目标任务。

（四）全面巩固提升生态环境优势。坚持以改善生态环境质量为核心，通过推进督察反馈问题整改，解决突出生态环境问题，推动首府城乡人居环境进一步改善，生态宜居水平不断提升，生态环境质量持续向好并保持全国省会城市前列，主要流域地表水水质达到或好于Ⅲ类水体比例保持100%，空气质量优良天数比率不低于96.5%，“南宁蓝”成为常态。

（五）全面提升生态环境治理水平。坚持“当下改”和“长久立”相结合，把解决具体问题与共性问题、当前问题与长远问题相结合，强化系统监管和全过程监管，建立健全常态化执法监管和问题整改督办机制。深入实施生态环境保护领域重点改革任务，加快构建源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的生态环境保护体系，推动生态环境治理能力现代化水平不断提升。

（六）全面打造“中国绿城”美丽样板。以推进督察反馈问题整改为契机，全面加大生态环境保护力度，持续深化生态文明体制改革，建立“中国绿城”指标体系，大力推进美丽南宁建设和“中国绿城”提档升级，不断丰富“中国绿城”内涵品质，为首府加快建设面向东盟开放合作的国际化大都市夯实绿色根基。

三、主要措施

（一）坚决提高政治站位，深入贯彻落实习近平生态文明思想

全市各级党委、政府要进一步提高政治站位，通过召开党委常委会会议、政府党组会议、政府常务会议，开展理论学习中心组学习，在各级党校举办教育培训班等形式，深入学习贯彻习近平生态文明思想和全国、全区生态环境保护大会精神，深刻把握习近平生态文明思想的创新发展，不断从中汲取营养，深化认识，做到学思用贯通、知信行统一，做习近平生态文明思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者。充分学习领会新时代生态文明建设的“四个重大转变”“五个重大关系”“六项重大任务”“一个重大要求”，作为全市今后大力推进生态文明建设和生态环境保护的根本遵循和行动指南。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，每季度至少研究部署生态文明建设和生态环境保护工作1次，加快推进中央和自治区生态环境保护督察反馈意见整改工作，将整改工作纳入年度党委常委会工作要点和政府工作报告重点推进，纳入年度生态环境保护目标责任书和本级绩效考核，层层压实责任。

（二）坚决抓实污染防治，持续改善首府生态环境质量

坚持精准治污、科学治污、依法治污，保持力度、延伸深度、拓展广度，围绕污染防治重点领域和关键环节，以更高标准、更大力度、更实举措深入推进蓝天、碧水、净土三大保卫战。以细颗粒物控制为主线，强化多污染物协同控制，全力打好重污染天气消除攻坚战、臭氧污染防治攻坚战和柴油车船污染治理攻坚战，坚决守护“南宁蓝”。统筹推进水资源、水环境、水生态治理，深化重点流域精细化治理和提质进位，不断改善提升邕江、武鸣河、清水河等重点流域水质。强化土壤污染风险管控，加强固体废物综合治理。

（三）坚决补齐短板弱项，着力完善生态环境基础设施建设

加快补齐污水处理短板弱项。持续开展城镇生活污水处理厂新建、改扩建和配套管网建设，进一步提高污水收集率。加强对城市新增黑臭水体、返黑返臭水体黑臭成因排查、污染治理、生态修复，建立防止返黑返臭的长效机制，巩固城市黑臭水体治理成效。加快推进城乡黑臭水体治理和城镇污水管网建设与改造，确保按时完成横州市香稻溪、邓塘小溪和武鸣区东门河黑臭水体治理销号。统筹推进农村生活污水治理与农村黑臭水体整治，深化农村改厕工作，积极探索推行农村生活污水资源化利用技术，稳步提高全市农村生活污水治理率。完善工业集聚区污水收集与处理设施建设，加强工业集聚区污水集中处理设施建设运行监管。到2025年底，全市生活污水处理能力达到240万吨/天，新建和改造雨污管网约740公里，全面提升污水收集效能；实现对乡镇污水集中处理设施全覆盖，配套管网进一步完善；全市农村生活污水治理率达到40%以上。

着力补齐生活垃圾和固体废物处理短板。加快推进各相关县（市、区）生活垃圾填埋场优化渗滤液处理工艺，提升综合处理能力，确保渗滤液处理设施安全稳定运行，存量渗滤液得到妥善处理和有效削减。加快推进六景循环经济产业园生活垃圾焚烧厂、宾阳县生活垃圾焚烧发电厂项目和江南循环经济产业园生活垃圾焚烧发电厂项目建设，力争“十四五”期间全市全域实现原生生活垃圾零填埋。完善生活垃圾分类制度标准体系，加快建立全市生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，全面提升生活垃圾分类工作水平。高标准推进“无废城市”和废旧物资循环利用体系重点城市建设，充分运用“无废城市”理念、无废元素和无废细胞系统解决督察指出的固体废物处理、危险废物处置问题，加快构建废旧物资循环利用体系。

大力提升畜禽粪污资源化利用水平。强化统筹指导和项目策划包装，加快实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目。健全种养结合机制，完善收储运体系长效运营机制。加大粪污资源化利用项目建设投入，大力推进畜禽粪污收储运基础设施建设，全力打通畜禽粪污还田“最后一公里”。建立健全粪污资源化利用各环节监管机制，加大培训指导力度，指导畜禽养殖场（户）科学制定畜禽粪肥还田计划，建立完善粪污资源化处理利用台账，确保粪污产生量与资源化利用受纳面积相匹配。大力培育畜禽粪污资源化利用第三方社会化服务机构，探索创新运营模式，坚持市场化运营，扩大服务面，增强造血功能，实现社会化服务可持续发展，推动畜禽粪污实现有效综合利用。

（四）坚决推进绿色发展，加快推动经济社会全面绿色转型

积极推动“工业强市”战略与绿色发展有机融合。把碳达峰碳中和纳入经济社会发展和生态文明建设总体布局，加快推动产业结构、能源结构优化调整。坚定不移发展绿色低碳经济，严格控制“两高”项目盲目发展，积极适应能耗双控逐步向碳排放双控转变。扎实推动工业绿色转型升级，全力打造新能源、新能源汽车及零配件、电子信息等千亿元重点产业。深入实施绿色制造工程，进一步完善工业绿色制造体系建设。加强重点行业节能技改，着力提升企业节能减排水平。加快构建清洁低碳安全高效能源体系，建设完善电网、气网、油网“三张网”，建成绿色智能电网标杆。大力发展风能、太阳能、生物质能等清洁能源。

（五）坚决完善制度机制，着力提升生态环境治理现代化水平

加强生态环境法治建设，全面提升生态环境领域立法、司法、执法工作水平。深化改革创新，进一步完善和落实执法联动和长效机制，建立完善生态环境部门会同有关职能部门和公安、检察、法院等机关联动衔接机制，通过严惩污染环境、破坏资源等犯罪行为，加强公益诉讼、生态环境损害赔偿制度的落实，全面加大对生态环境违法行为的打击力度。不断健全完善河湖长制、林长制、田长制和领导干部自然资源资产离任审计、生态环境损害责任追究等制度，将贯彻绿色发展理念和落实生态环境保护情况与干部考核、考察有机结合起来，进一步压紧压实各级各部门责任，强化生态环境保护工作履职情况、年度目标责任考核和结果运用，把生态环境保护考核结果作为领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要参考。推动形成机制更加健全、监管更加有力、保护更加严格的生态环境保护监管新格局，着力提升生态环境保护治理效能。

（六）坚决抓好整改落实，切实解决生态环境突出问题

强化举一反三、以点带面、综合治理、标本兼治，切实推动同类型问题一体整改、一起解决。坚持推进督察整改与监管执法有机结合，把督察指出问题整改作为监管执法的重点，进一步加强对全市矿产资源开发的监管和排查整治，严厉打击矿产资源违法违规开发破坏生态问题，加快推进废弃矿山生态修复，切实提高矿山开采生态环境管理和绿色矿山建设水平。严格落实“双随机”日常执法检查，加强排污许可证后监管执法，建立“一案一策”认真抓好督察指出问题企业整改，依法依规查处企业环境违法行为，不断压实企业生态环境保护主体责任。建立健全监管部门日常巡查检查长效工作机制，将加强警示教育与强化多部门联合执法监管有机结合，有效遏制油烟、噪声扰民突出问题，进一步提升群众满意度。强化生态环境保护专项资金项目管理，不断健全完善制度机制，加大项目实施进展通报、督查督办和考核问责力度，确保各类生态环境保护专项资金项目落地见效。坚持抓好常长结合，不定期对已完成整改问题进行“回头看”，坚决防止问题反弹，确保整改成效经得起历史和人民的检验。

四、工作要求

（一）强化组织领导

督察反馈问题整改工作由中央生态环境保护督察反馈意见南宁市整改工作领导小组统筹负责，领导小组办公室（以下简称市整改办）具体负责整改工作的综合调度、协调推进和督促落实。各县（市、区）党委、人民政府，开发区党工委、管委会及市级相关部门主要负责同志是本辖区本部门整改工作第一责任人，要加强对具体问题整改的定期研究，及时协调解决在推进整改工作中的痛点、难点问题，对重点问题、重要环节和重点案件要亲自过问、部署、协调和督办，确保各项整改措施落实到位。

（二）强化整改验收

严格落实整改销号制度，问题整改验收销号参照《中央生态环境保护督察反馈意见自治区整改验收销号备案工作规程》和《中央生态环境保护督察反馈意见南宁市整改验收销号备案工作指引》规定程序执行。各整改牵头单位要加强对问题整改的监督和指导，要严格按照整改时限要求督导完成具体问题的各项整改目标任务，并认真组织开展实地核查，确保合格一个、验收一个、销号一个，切实做到原因不查清不放过、问题不解决不放过、责任追究不到位不放过、监管措施不落实不放过、长效机制不建立不放过，确保问题整改到位。

（三）强化督导检查

各整改责任单位要强化责任担当，压紧压实责任，根据整改任务清单主动认领、照单全收，科学制定本辖区本部门切实可行的整改实施方案，在本方案正式印发后30个工作日内报送市整改办备案。市整改办负责建立督察整改进度清单化常态调度机制，每月对整改任务进展和督察交办信访件办理情况进行调度，并根据实际情况定期不定期联合市纪检监察部门和市委、市人民政府督查室开展督导检查。进一步完善生态环境保护督察反馈意见市领导分片督导机制，高位推进督察反馈问题整改，及时对整改推进不力、进度明显滞后、问题仍然突出的责任单位进行预警、通报、约谈，确保各项整改任务落实落地、取得实效。

（四）强化责任追究

针对督察组移交的责任追究问题清单，由市纪委监委负责制定问责工作实施方案，并深入开展调查，逐一厘清责任，依规依纪依法严肃追责问责。进一步强化督察反馈意见整改落实过程中的责任追究，对在整改工作中不作为、乱作为、慢作为的部门和人员，严肃追责问责，绝不姑息迁就、绝不等待观望，坚决杜绝虚假整改、表面整改、敷衍整改。对督察发现需要开展生态环境损害赔偿工作的，严格按照有关规定进行追偿。

（五）强化信息公开

加大督察整改宣传力度，充分运用报刊、电视、网络以及新媒体，及时宣传报道整改工作成效。按要求及时通过市级主要新闻媒体向社会公开整改方案和整改落实情况，以及典型案例问责情况，积极回应社会关切，主动接受群众监督，以监督促整改、以监督促落实，让人民群众真正看到市委、市人民政府整改问题的决心，以实实在在的整改成效取信于民。对整改不力、问题突出的地方和部门，加大曝光力度，动员全社会参与和监督，形成整改合力。强化舆论引导，不断提高公众对生态环境保护的参与度和知晓度，努力营造人人参与首府生态文明建设的良好氛围。

附件：南宁市第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见

      整改任务清单

  

附件
南宁市第二轮自治区生态环境保护督察

反馈意见整改任务清单

为贯彻落实第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见整改要求，按照主动认领、照单全收和分类施策原则，经梳理，制定本整改任务清单。清单共两部分，23个问题，78条整改措施。中央生态环境保护督察反馈意见南宁市整改工作领导小组负责全市整改工作的统筹管理、销号备案。牵头单位负责组织市直有关部门对具体问题整改的统筹协调、指导督办、核查验收。督查单位负责整改工作的监督检查。整改措施所列责任单位按照职责分工负责具体整改措施的落实，形成整改工作合力。各责任单位负责本单位整改措施自查核查工作。

第一部分  《督察报告》指出问题整改

一、贯彻落实习近平生态文明思想不够深入问题

（一）节能降碳工作力度不够

问题一：南宁市对习近平生态文明思想的理解把握不够深刻透彻，践行绿水青山就是金山银山理念还有差距。部分基层领导干部在谋划发展时，贯彻新发展理念不够完整、准确、全面，践行生态优先、绿色发展的理念不够坚决。

牵头单位：市委办公室、市人民政府办公室、市生态环境局。

整改时限：立行立改，长期坚持。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：强化对习近平生态文明思想的深入学习和贯彻落实，推动全市各级领导干部进一步增强做好新时代生态文明建设和生态环境保护的思想自觉、政治自觉、行动自觉，切实把抓好自治区生态环境保护督察整改作为一项重要政治任务，坚持以人民为中心，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，全面提升领导干部推进绿色低碳高质量发展的水平。

整改措施：

1．坚持“第一议题”制度。各级党委、政府要把学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神作为党委常委会会议、政府常务会议“第一议题”，坚决贯彻落实党中央关于生态文明建设和生态环境保护的部署要求。进一步提高政治站位，深入学习贯彻习近平生态文明思想和全国、全区生态环境保护大会精神，深刻把握习近平生态文明思想的创新发展，充分学习领会新时代生态文明建设的“四个重大转变”“五个重大关系”“六项重大任务”“一个重大要求”，切实把生态环境保护摆到更加突出位置，纳入重要议事日程，每季度至少研究部署生态文明建设和生态环境保护工作1次。定期听取生态环境保护工作情况汇报，研究生态环境保护政策，加快推进中央、自治区生态环境保护督察反馈意见整改，协调解决突出生态环境问题，部署推进美丽南宁建设各项重点工作。进一步增强做好新时代生态文明建设和生态环境保护的政治责任感和使命感，确保完整、准确、全面贯彻新发展理念，始终坚持生态优先、绿色发展不动摇，切实站在人与自然和谐共生的高度来谋划发展。

责任单位：各级党委、人民政府。

整改时限：立行立改，长期坚持。

2．推动部门履职尽责。全面贯彻落实生态环境部等18部门联合印发的《关于推动职能部门做好生态环境保护工作的意见》和自治区有关工作要求，进一步健全完善市、县两级生态环境保护委员会统筹协调机制和有关部门生态环境保护责任清单，大力推动市、县两级相关部门认真履行生态环境保护职责，形成强大工作合力。

责任单位：各级党委、人民政府，各级生态环境保护委员会。

整改时限：立行立改，长期坚持。

3．深化干部学习培训。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育进一步拓宽学习培训形式，充分利用在各级党校（行政学院）开设的领导干部培训班、主体班，以及生态环境保护相关专题培训和公务员网络培训等途径，进一步加大各级党政领导干部对习近平生态文明思想、习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，以及自治区党委书记刘宁在全区生态环境保护大会上的讲话精神的学习培训力度，不断提升领导干部生态环境保护意识，树立正确的政绩观和发展观。持续加强政治监督，进一步增强各级领导干部做好生态环境保护工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

责任单位：各级党委、人民政府，市委组织部、市生态环境局、市委党校。

整改时限：立行立改，长期坚持。

4．强化目标责任考核。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，每年市委、市人民政府继续与各县（市、区）、开发区及市直各有关部门负责同志签订生态环境保护目标责任书，将责任书内容纳入绩效目标实施考核，考核结果作为领导干部综合考核评价奖惩任免的重要参考和依据，进一步压紧压实各级各相关部门生态环境保护责任，着力构建完善权责明晰、协调联动、齐抓共管的大生态、大环保工作格局。

责任单位：各级党委、人民政府，市生态环境局。

整改时限：立行立改，长期坚持。

问题二：统筹推进碳达峰碳中和考虑不深、办法不多。“十三五”期间未能完成碳排放强度降低目标，“十四五”头两年碳排放强度下降幅度未达到序时进度，个别县（市、区）不重质量增加工业能耗及碳排放量的冲动仍然较大，全市申请获批项目的碳排放增量已超过估算的“十四五”碳排放增量空间，全面完成“十四五”时期自治区下达的节能降碳目标任务难度较大。

牵头单位：市发展改革委、市工信局、市生态环境局。

整改时限：2023年12月底前（2025年12月底前完成“十四五”自治区下达的节能降碳目标任务）。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，稳妥有序推进碳达峰碳中和，完成自治区下达的“十四五”节能降碳目标任务。

整改措施：

5．加快构建碳达峰碳中和政策体系。统筹推动制定出台相关规划、实施方案和保障措施，加强政策衔接，持续完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系，严格落实《南宁市碳达峰碳中和2023年工作要点》和《南宁市碳达峰实施方案》。

责任单位：市发展改革委、市生态环境局、市工信局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：2023年12月底前。

6．加强节能降碳目标管控。抓好《南宁市“十四五”节能减排综合实施方案》贯彻落实，制定实施《南宁市完成“十四五”降碳目标工作实施方案》，加强节能降碳目标进展情况跟踪分析调度。积极适应国家能耗双控制度政策调整，推动能耗“双控”向碳排放“双控”转变。

责任单位：市发展改革委、市生态环境局、市工信局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：2023年12月底前。

7．坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格落实南宁市坚决遏制“两高”项目盲目发展暨加强能耗双控联席会议制度，严格执行自治区“两高”项目准入标准，科学评估拟建项目。强化“两高”项目常态化监管，实行清单管理、分类处置、动态监控。全面梳理“两高”项目能耗替代（挖潜）落实情况，结合节能挖潜实际情况，优化完善能耗替代（挖潜）方案，按要求定期报送挖潜进度情况，确保“两高”项目投产运营前形成实际能耗挖潜量。
责任单位：市发展改革委、市生态环境局、市工信局、市行政审批局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：立行立改，长期坚持。

8．严把项目节能审查准入关口。落实国家和自治区节能审查工作要求，进一步做好规范节能审查程序、加强项目节能验收、强化事中事后监督等工作。修订《南宁市固定资产投资项目节能审查工作指南》，严格落实服务壮大实体经济强化用能保障的优化政策，坚持以最先进的设备、最优的工艺、最小的排放实现最大的产值“四最”用能导向，从源头推进节能降碳。

责任单位：市发展改革委、市生态环境局、市工信局、市行政审批局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：立行立改，长期坚持。

9．大力发展可再生能源。认真落实《南宁市能源发展“十四五”规划》，大力发展可再生能源，加强风电、光伏项目储备，争取陆上风电、集中式光伏项目建设指标。用好用足“可再生能源消费和原料用能不纳入总量和强度考核”政策，在节能审查环节大力推动项目发展利用可再生能源，尽可能腾挪用能空间。

责任单位：市发展改革委、市生态环境局、市工信局、市行政审批局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：立行立改、长期坚持。

10．推进重点行业节能降碳改造。对标行业单位产品能耗标杆值标准，围绕《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》（发改产业〔2023〕723号）明确的重点领域开展节能降碳工作。推广使用绿色节能低碳技术和工艺装备。

责任单位：市工信局、市发展改革委、市生态环境局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：立行立改、长期坚持。   

（二）生态环境保护督察部分问题整改效果有待提升

问题三：督察组在核查2021年第二轮中央生态环境保护督察转办信访件办理情况时发现，马山县周鹿镇周水村伏岜采石场虽已停止开采并拆除生产设备，但该采石场及周边历史遗留废弃矿山山体破坏严重，尚未制定修复治理方案和开展生态修复。

牵头单位：市自然资源局。

整改时限：2025年12月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：按照“一矿一策”的修复原则，遵循矿山生态修复科学规律，有序推进矿山生态修复与土地复垦工作。

整改措施：

11．做好马山县周鹿镇周水村采石场企业和周边群众关于矿山修复问题协调工作，积极创造企业进场施工的条件，提前开展矿山生态修复与土地复垦工作。根据《广西壮族自治区废弃矿山生态修复管理办法》要求，按照“自然恢复为主、工程修复为辅”的理念，制定“一矿一策”的修复方案，遵循矿山生态修复科学规律，有序推进矿山生态修复。

责任单位：马山县党委、人民政府，市自然资源局、市林业局。

整改时限：2025年12月底前。

问题四：横州市的万顺塑料厂、百顺塑料厂均存在雨污不分流情况，百顺塑料厂部分循环废水未经处理直接外排至一个未经硬化、防渗处理的自然坑塘内，存在一定生态环境风险隐患。

牵头单位：市生态环境局。 

整改时限：2023年12月底前。 

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：督促指导企业完善雨污分流措施，消除生态环境风险隐患，加强日常管理。

整改措施：

12．督促指导万顺塑料厂按照规范布置厂区原料堆放，监督该厂在恢复生产前完成雨污分流建设，确保各项环保设施保养维护到位，做到达标排放。

责任单位：横州市党委、人民政府，市生态环境局。

整改时限：2023年12月底前。

13．督促百顺塑料厂进一步完善雨污分流系统，清理、拆除自然坑塘与循环水池旁软管，做好废水循环使用流向标识，杜绝生产废水外流。

责任单位：横州市党委、人民政府，市生态环境局。

整改时限：2023年12月底前。

问题五：横州市第二生活垃圾卫生填埋场整改时限为2021年12月底前，但现场检查发现虽然已经落实了整改措施，但举一反三不足，现场还存在雨污分流不完善、废弃生化系统处理池和磁混凝系统高位储存垃圾渗滤液、应急池用作渗滤液收集池等现象。

牵头单位：市市政园林局。 

整改时限：2023年12月底前。 

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：督促企业强化举一反三，规范自身管理，切实巩固整改成效。

整改措施：

14．加快完善横州市第二生活垃圾卫生填埋场雨污分流设施的设计与施工，在污水处理车间、应急池上加盖遮雨棚防止雨水流入排水渠、应急池。

责任单位：横州市党委、人民政府，市市政园林局。

整改期限：2023年12月底前。

15．及时回抽并处理废弃生化系统处理池、磁混凝系统及应急池高位储存的垃圾渗滤液，清空应急池为渗滤液提供充足应急存储空间。

责任单位：横州市党委、人民政府，市市政园林局。

整改期限：2023年12月底前。

（三）部分河流水质出现下降趋势

问题六：近年来，南宁市水污染物排放新增量为全区最大，但污水收集和处理能力未实现同步提高，水环境质量持续改善成效不够稳固。2022年，南宁市地表水水质指数为3.0888，同比上升（变差）11.3%，8个国家考核断面虽然达到考核标准，但有7个断面水质不同程度下降，下降幅度在5.5%—20.9%之间。叮当、老口两个国家考核断面总磷浓度上升比较明显，叮当断面在2022年5、6月，老口断面在2022年5、6、8、9月均出现超标。武鸣区香山河渡头桥断面水质逐年变差，2019年、2020年为Ⅳ类，2021年下降至Ⅴ类，2022年继续下降至劣Ⅴ类，超标因子主要为氨氮、总磷等。在此次督察进驻期间，督察组受理的175件群众信访举报件中，共有46件涉及水环境问题，占比达到26.3%，相比2019年第一轮自治区生态环境保护督察的4.1%提升了22个百分点，已经成为仅次于噪声问题的群众反映集中问题。

牵头单位：市生态环境局。

整改时限：2023年12月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：2023年，南宁市地表水水质指数同比改善，叮当、老口国家考核断面总磷指标浓度同比好转，香山河渡头桥断面水质改善。

整改措施：

16．围绕8个国家考核监测断面，制定印发《2023年南宁市重点流域地表水“提质进位”专项行动方案》，加强重点流域各类污染源尤其是规模化畜禽养殖企业的监管执法，强化汛期各排水大户企业和入河排污口执法检查，着力解决涉水环境信访投诉问题。  

责任单位：各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会，市生态环境局、市住建局、市农业农村局、市城管综合执法局。

整改时限：2023年12月底前。

17．推进重点流域生活污水处理提质增效，加强城镇污水处理设施及其配套管网建设，加快污水错混接改造，逐步提升马巢河、清水河、武鸣河等重点流域生活污水收集处理效能，2023年城市生活污水集中收集率（含武鸣区）达到67%。

责任单位：各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会，市住建局，南宁建宁水务集团。

整改时限：2023年12月底前。

18．武鸣城南水质净化厂一期工程实现通水并投入运营；打通4.5公里南环线和3公里西环线两条进厂污水主管；实施上河桥过江管和武华泵站分流改造工程，将上游污水输送至武华泵站。2023年12月底前，实现约1.0万吨/天污水输送至城南水质净化厂进行处理。

责任单位：武鸣区党委、人民政府，南宁建宁水务集团。

整改时限：2023年12月底前。

19．加强重点流域水环境质量监测预警，做好入河污染源控污减量，将重点流域水生态环境质量改善目标纳入生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任制考核，深入实施水质信息通报制度。

责任单位：市生态环境局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：立行立改，长期坚持。

二、生态环境保护根基不够稳固问题

（四）生活污水收集和集中处理仍有短板

问题七：南宁市建成区部分黑臭水体整治效果不够稳固，心圩江、竹排冲于2022年完成黑臭水体整治并通过验收，但督察组现场检查时发现仍存在生活污水直排现象，雨污合流情况严重。武鸣区、横州市、青秀区、上林县等县（市、区）雨污分流改造不够彻底，日常巡查维护不到位，污水收集管网错接、漏接、渗漏等情况较为普遍，导致大量生活污水长期溢流，部分地区污水收集量超过现有处理能力。横州市建成区生活污水集中收集率仅30.52%，邓塘防洪闸大量生活污水直排郁江。青秀区大渌岭立交桥东侧、太康加油站北侧左岸、青秀万达文华酒店南面、科德桥右岸、云景路凤岭儿童公园南面均存在生活污水直排或溢流现象。上林县污水处理厂设计日处理量为0.6万立方米，2022年共处理污水316.17万立方米，日均处理量0.866万立方米，为设计日处理量的144%，经上林县住房城乡和建设部门排查发现，雨污管道混接是造成污水处理厂负荷过大的主要原因。宾阳县黎塘监狱配套污水处理站设计日处理量仅为1450立方米，但污水日产生量为2000—3000立方米，污水产生量已远远超过设计处理能力。

牵头单位：市住建局。

整改时限：2024年12月底前（2025年底前基本完成珠江流域重点干支流已查明的排污口整治）。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：补齐污水处理设施短板，加快生活雨污管网建设与改造，推进生活污水收集处理提质增效，确保城市生活污水集中收集率（含武鸣区）达到75%。

整改措施：

20．深入开展心圩江、竹排冲入河排污口排查溯源，完成青秀区大渌岭立交桥东侧、太康加油站北侧左岸、青秀万达文华酒店南面、科德桥右岸、云景路凤岭儿童公园南面生活污水溢流问题整改。建立长效监管机制，加强日常河道巡查管理，巩固治理成效，防止返黑返臭，一旦发现心圩江、竹排冲排口溢流及突发性黑臭水体，立即组织排查溢流原因并制定整治方案，限期整治。

责任单位：青秀区、西乡塘区党委、人民政府，高新区党工委、管委会，市住建局。

整改时限：2023年12月底前。

21．推进横州市城区地下管网综合改造工程，对横州市邓塘小溪污水入河排污口及管网错混接口进行整治。开展城区排水管网普查，根据成果出具方案修复变性、损坏管道、整改雨污混接、错接、完善城区雨污分流管网，力争2024年建成区生活污水集中收集率达到40%以上。

责任单位：横州市党委、人民政府。

整改时限：2024年12月底前。

22．实施上林县污水处理厂水质提标和一期扩建工程，将上林县污水处理厂设计处理量由6000立方米/日提升至9000立方米/日。开展上林县地下排水管网专项普查工作，编制《上林县城区排水管网综合整治工程可行性研究报告》，分阶段对城南、板黄、城北片区实施雨污分流改造，对14个排水口、断头点、淤堵点、错混接点进行整治。

责任单位：上林县党委、人民政府。

整改时限：2023年12月底前。

23．加快宾阳县黎塘监狱污水处理设施提升系统、曝气系统、生化系统等改造，推进污水处理设施处理能力与污水排放量相匹配。强化廖平农场片区污水收集处理设施日常运维，确保其正常运行，实施监区雨污分流改造，改造雨污分流管道6542米，改造出现“跑冒漏”供水管道530米，避免雨污合流、清污不分现象。全面更换使用无磷洗涤剂。

责任单位：广西壮族自治区黎塘监狱，宾阳县党委、人民政府，市生态环境局。

整改时限：2024年12月底前。   

24．加强资金保障。积极争取中央和自治区资金、专项债券支持污水处理提质增效。引导社会资本积极参与城镇生活污水处理设施建设运营。筹措落实污水处理特许经营服务费，落实《南宁市城市污水处理特许经营服务绩效考核评分细则（修订）》，完善按效付费考核制度。实行月度督查，季度考核机制。推行厂—网—河（湖）一体化管理。

责任单位：市住建局、市发展改革委、市财政局，南宁建宁水务集团，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会，青秀山风景区党工委、管委会，五象新区党工委、管委会。
整改时限：立行立改，长期坚持。

25．开展珠江流域重点干支流入河排污口排查溯源整治，2023年底前完成河流岸线排查溯源约900公里，完成22个排污口整治，2024年底前完成已查明排污口总数70%的整治，2025年底前基本完成珠江流域重点干支流已查明的排污口整治。

责任单位：各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会，青秀山风景区党工委、管委会，市住建局、市生态环境局、市工信局、市农业农村局、市交通运输局、市教育局、市卫健委、市城管综合执法局，南宁建宁水务集团。

整改时限：2025年12月底前。

问题八：截至2022年底，南宁市农村生活污水处理率仅为12%，与全区平均水平（17.1%）、全国平均水平（30%）和“十四五”末目标（40%）都有一定差距。

牵头单位：市生态环境局。

整改时限：2025年12月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：到2023年底，全市农村生活污水治理率达到21.4%以上，2024年达到30.8%以上，到2025年底，全市农村生活污水治理率达到40%以上，逐步缩小与全国平均水平的差距。

整改措施：

26．加大力度推进农村生活污水治理，全面贯彻落实《南宁市关于加强农村生活污水治理工作的实施意见》，逐年制定农村生活污水治理工作实施方案，明确全市农村生活污水治理率年度目标任务，将年度治理目标任务分解到各县（市、区）人民政府、开发区管委会，并纳入对地方政府的绩效考核。2023—2025年，全市治理率分别达到21.4%、30.8%、40%以上，确保完成自治区下达的“十四五”目标任务。

责任单位：市生态环境局、市财政局、市住建局、市农业农村局、市乡村振兴局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：2025年12月底前。

27．强力推进农村生活污水资源化利用，推广实施《南宁市农村生活污水资源化利用技术规范（试行）》，明确工作具体要求，组织开展农村生活污水资源化利用情况摸底排查，在深化巩固改厕工作成效的基础上，科学推进农村生活污水资源化利用，在南宁市农村污染治理综合管理平台上增设资源化利用模块，对完成资源化利用村屯实行“一村一档”管理，大力推广农村生活污水资源化利用模式，进一步提高全市农村生活污水治理水平。

责任单位：市生态环境局、市住建局、市乡村振兴局、市农业农村局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：2023年12月底前。

28．加大农村生活污水治理经费投入，将农村生活污水治理作为公共财政支出和保障重点，按照年度农村生活污水治理目标落实市、县级财政资金。推动各级各部门进一步加强统筹谋划，积极整合乡村振兴、生态环境、农业农村、住建等渠道的资源、资金，落实项目前期经费，申报争取中央、自治区农村生活污水治理相关项目，同时通过积极推进生态环境为导向的（EOD）环境治理模式等，不断拓展资金来源，持续提升全市农村生活污水治理率。

责任单位：市财政局、市生态环境局、市农业农村局、市乡村振兴局、市住建局、市发展改革委，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：立行立改，长期坚持。

（五）大气污染防治工作存在薄弱环节

问题九：南宁市农作物种植面积位居全区第一，其中甘蔗种植面积位居全区第二，2022年全市农作物秸秆资源总量为364.22万吨，但尚未建立起完善有效的秸秆收储运和综合利用体系，导致秸秆露天焚烧对秋冬季区域环境空气质量保障造成较大压力。

牵头单位：市农业农村局、市生态环境局。

整改时限：2024年6月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：强化秸秆特别是甘蔗秸秆的综合利用，确保农作物秸秆综合利用率维持在86%以上。

整改措施：

29．加强秸秆综合利用工作统筹。制定并实施南宁市农作物秸秆资源化综合利用补助项目实施方案，指导县（市、区）人民政府做好农作物秸秆综合利用（中央农业资源及生态保护补助资金）项目实施工作；建立全市加快农作物秸秆综合利用局际联席会议制度，协调推进各项工作开展，研究解决工作推进中遇到的困难和问题。

责任单位：市农业农村局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：2023年12月底前。

30．进一步强化蔗叶综合利用工作统筹，根据自治区要求在2023年12月底前制定南宁市推进甘蔗秸秆综合利用试点工作方案。

责任单位：市生态环境局、市工信局、市农业农村局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：2023年12月底前。

31．提高蔗叶综合利用率。加大力度统筹推进蔗叶综合利用收储运销体系构建工作，培育壮大蔗叶回收综合利用主体，探索建立适宜本地利用模式，多措并举、多种方式疏通蔗叶利用渠道，提高蔗叶综合利用率。

责任单位：市农业农村局、市工信局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：2024年6月底前。

32．加大扶持力度。将农作物秸秆综合利用作为财政资金支持的重点项目，优先保障秸秆综合利用产业化项目建设用地指标。对符合条件的秸秆加工主体执行农业生产用电类别价格。落实税收优惠政策，对符合条件的利用农作物秸秆进行生产加工的主体，按规定落实增值税即征即退政策。

责任单位：市财政局、市发展改革委、市农业农村局、市自然资源局、南宁供电局、南宁市税务局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：2024年6月底前。

33．严格秸秆露天禁烧管控。制定2023—2024年秋冬季秸秆禁烧攻坚专项工作方案，安排专项资金开展秸秆禁烧政策宣传，将秸秆禁烧工作落实情况纳入生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任书进行考核，强化卫星遥感监控火点和铁塔视频在线监控火点管控，确保卫星遥感监控火点数量同比下降，铁塔视频监控系统年度火点处理率不低于90%。

责任单位：市生态环境局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：2023年12月底前。

问题十：督察发现，南宁国际铁路港货运堆场设置有4个砂石露天堆放点，面积约8万平方米，南宁铁路货场（五一西路19号）设置有碎木片和石料露天堆放点，面积约4万平方米，堆存的砂石料、碎木片均未进行苫盖，堆场未设置固定喷淋降尘设施，仅配套洒水车进行简单道路洒水降尘，露天装卸物料以及车辆运输行驶过程产生大量扬尘污染。马山县高铁站站前广场周边道路因附近建设施工导致扬尘明显，对当地群众生活和出行造成一定影响。

牵头单位：市生态环境局、市住建局。

整改时限：2025年12月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：强化企业扬尘污染治理监管，督促企业认真履行污染治理主体责任。

整改措施：

34．督促中国铁路南宁局集团有限公司南宁货运中心按计划于2025年12月底前将砂石散堆装业务搬出市区建成区。

责任单位：市生态环境局，经开区党工委、管委会，江南区党委、人民政府。

整改时限：2025年12月底前。

35．督促中国铁路南宁局集团有限公司南宁货运中心加强对货运堆场的扬尘管控。在矿石运输车辆出入口建设车辆清洗平台，配备足量的吸尘车、洒水车、雾炮车，安装必要的视频监控设施，以满足货运场扬尘污染防治需求；完善扬尘污染防治相关制度，明确职责和分工，严格规范车辆运输、矿石装卸、场内道路清扫及保湿、裸露堆场覆盖等有关产生扬尘的作业行为；定期对货运场扬尘污染防治工作进行检查，确保企业各项防治措施落实到位。污染天气预警响应期间，督促企业采取增加洒水喷淋频次、延长喷淋时间、错峰作业等方式进一步减少扬尘污染排放。

责任单位：市生态环境局，经开区党工委、管委会，江南区党委、人民政府。

整改时限：2023年12月底前。

36．督促马山县高铁站施工方租用洒水车每天场内洒水，安排专人负责清扫便道。组织渣土车车队进行安全文明施工教育，要求渣土覆盖到位，控制车速。在工地大门加装进出清洗设备，加强车辆清洗，确保不再出现扬尘问题。

责任单位：马山县党委、人民政府。

整改时限：立行立改。

37．强化举一反三，认真梳理当前南宁市大气污染防治工作存在的主要问题，研究制定《南宁市环境空气质量三年提质方案（2023—2025）》，开展污染源排查整治专项行动，持续深入打好大气污染防治攻坚战，推动南宁市空气质量进一步改善。

责任单位：市生态环境局。

整改时限：2024年12月底前。

问题十一：南宁市汽修行业VOCs治理不够到位，兴宁区广西上源汽车销售服务有限公司、江南区大胜会展商业有限公司等企业均不同程度存在未安装或使用低效的VOCs废气处理设施、未设立封闭调漆房或调漆废气未收集处理、活性炭长期不更换、UV灯长期不维护失效、无运行记录等问题。

牵头单位：市生态环境局。

整改时限：2023年12月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：建立汽修行业管理清单，加大汽修行业VOCs治理力度。

整改措施：

38．对全市从事喷涂业务的机动车维修企业（店）VOCs治理情况进行排查，建立管理清单。制定专项整治工作方案，全面开展汽修行业VOCs治理专项整治行动。

责任单位：市生态环境局、市交通运输局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发党工委、管委会。

整改时限：2023年12月底前。

39．对兴宁区广西上源汽车销售服务有限公司、江南区大胜会展商业有限公司等存在问题的企业下达整改通知书，限期整改。

责任单位：兴宁区、江南区党委、人民政府，市生态环境局、市交通运输局。

整改时限：2023年12月底前。

（六）畜禽养殖污染防治工作亟待加强

问题十二：横州市粪污资源化利用整县推进工作完成期限为2021年3月，已逾期两年多，工作严重滞后，专项资金长期闲置。2022年6月、11月，南宁市农业农村局两次向横州市人民政府下发《提醒函》，要求横州市人民政府梳理项目实施情况，加快推进未开工项目工作进度，同时加速已完工项目的验收及资金拨付工作。但截至督察进驻时，横州市粪污资源化利用专项资金拨付率低，应于2021年3月前完工的项目中，仍有马岭镇粪污集中处理中心、有机肥及秸秆综合利用中心和乡镇畜禽粪污集中处理站等3个项目尚未开工。

牵头单位：市农业农村局。

整改时限：2023年12月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：全面完成横州市畜禽粪污整县推进项目建设并申请自治区验收销号。

整改措施：

40．取消横州市粪污资源化利用整县推进项目中马岭镇粪污集中处理中心、有机肥及秸秆综合利用中心和乡镇畜禽粪污集中处理站等3个子项目建设，整合剩余资金重新分配，调整为支持养殖场（户）设施改造。组织开展摸底排查及项目申报，按照“填平找齐”的原则，制定“一场一策”方案，明确目标任务，细化建设内容，形成调整方案由横州市人民政府审定并报备自治区农业农村厅。组织开展项目建设及验收，及时拨付项目补助资金，向自治区农业农村厅申请项目验收销号。

责任单位：横州市党委、人民政府，市农业农村局、市财政局。

整改时限：2023年12月底前。

问题十三：马山县林圩镇片圩村覃氏种养专业合作社、隆胜养殖专业合作社等养殖场污染防治设施不完善，收集池防渗措施不到位，周边密布多家生猪养殖点，建设有多个露天粪污收集池，农业综合利用配套面积不足，粪污过量还田还林，环境风险隐患较为突出。

牵头单位：市农业农村局。

整改时限：2024年6月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：进一步健全畜禽粪污处理利用设施及资源化利用台账，着力解决粪污产生量与资源化利用受纳面积匹配平衡问题。

整改措施：

41．督促指导马山县林圩镇片圩村覃氏种养专业合作社、隆胜养殖专业合作社尽快完善污染防治设施配备，做好粪污收集池防渗处理，增加配套粪污消纳土地面积，规范收集、处置养殖废弃物，科学消纳处置。指导上述2个畜禽养殖场及周边养殖场（户）科学制定畜禽粪肥还田计划，建立完善粪污资源化处理利用台账，做好相关粪污外运和使用的记录台账，确保养殖粪污全量、有效综合利用。

责任单位：市农业农村局，马山县党委、人民政府。

整改时限：2024年6月底前。

42．继续加大对畜禽养殖场及养殖场（户）的培训指导力度，建立健全粪污资源化利用各环节监管机制，以案促改不断推动解决粪污产生量与资源化利用受纳面积匹配平衡问题。不定期对养殖场开展执法检查，持续开展畜禽养殖污染治理专项行动，及时发现和消除养殖场环境风险隐患。

责任单位：市农业农村局、市生态环境局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：立行立改，长期坚持。

问题十四：南宁市粪污资源化利用在种养结合及利益联结机制建设上还存在不足，推广第三方社会化服务不够深入，第三方机构服务能力不强、辐射范围不广，沼液等粪肥资源化利用仍然卡在“最后一公里”。

牵头单位：市农业农村局。

整改时限：2025年12月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：加快培育畜禽粪污资源化利用第三方社会化服务机构，探索创新运营模式，推动畜禽粪污实现有效综合利用。到2023年，全市畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施配套率达到96%以上，到2025年，全市畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施配套率达到100%以上，畜禽粪污综合利用率保持在80%以上。

整改措施：

43．健全种养结合机制，完善畜禽粪污收储运用体系长效机制，鼓励第三方社会化服务主体开展畜禽粪肥收储运用服务，完善监管服务体系，督促规模养殖场和社会化服务组织建立健全粪污资源化利用台账，做到畜禽粪污来源、去向清楚。

责任单位：市农业农村局，各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会。

整改时限：2025年12月底前。 

（七）生活垃圾填埋场存在较大环境安全隐患

问题十五：南宁市对生活垃圾填埋场生态环境问题整改举一反三不足，整改不够彻底，后续跟踪监测管理不到位。上林县垃圾填埋场虽已完成外溢垃圾渗滤液回收处置工作，污水处理设施运行相对正常，但仍存在应急池没有覆盖防雨膜；物化处理池顶棚部分破损；未按《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求的频次和项目，每周对地下水排水井开展1次监测，2021、2022年分别只是委托第三方监测4次和6次，与要求相差甚远。马山县垃圾填埋场虽已恢复污水处理设施运行，但应急池没有覆盖防雨膜，委托监测报告显示2021—2022年4#地下水监测井存在锰超标现象。

牵头单位：市市政园林局。

整改时限：2024年6月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：加快实施垃圾填埋场改造提升，严格按《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求的频次和项目开展垃圾填埋场的地下水质监测，全面加强生活垃圾填埋场生态环境风险隐患排查及后续跟踪监测，确保管理到位、整改到位。

整改措施：

44．加快推进上林县生活垃圾填埋场应急池周边硬化、护墙修葺及覆盖防雨膜工作；拆除更换破损的物化处理池顶棚，加固焊接、更换破旧护栏；委托第三方按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求的频次和项目开展监测工作，其中对地下水排水井的水质每周至少监测1次，若发现指标异常，立即排查原因并组织整改。

责任单位：上林县党委、人民政府。

整改期限：2023年12月底前。

45．加快推进马山县生活垃圾填埋场应急池覆盖防雨膜工作，重新规划建设5个地下水监测井。深入排查找准填埋场4#地下水监测井锰超标原因，研究制定整改措施，确保填埋场各监测井地下水指标达标。

责任单位：马山县党委、人民政府。

整改期限：2024年6月底前。

46．全面加强全市生活垃圾填埋场运行管理。在填埋场重点区域加装视频监控设备，及时监测掌握填埋场运行情况；做好填埋作业区雨污分流，定期对填埋区作业面日常膜覆盖及截洪沟、排水沟等开展日常巡查和维护，防止雨水渗入垃圾堆体；提升渗滤液处理能力，采取租赁应急处理设施、建设永久设施以及向外委托处置等方式，加快削减现有垃圾渗滤液存量，确保全市垃圾填埋场存量渗滤液保持在调节池、应急池有效容积的三分之一以下；加强地下水监测，严格按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求委托第三方定期对填埋场排水井、污染扩散井、污染监视井、本底井地下水质监测，若发现指标异常，针对异常或超标的指标进行持续监测，立即排查原因组织整改。

责任单位：横州市、上林县、马山县、隆安县、武鸣区党委、人民政府，市环卫处，南宁建宁水务集团，广西华都环境投资有限公司。

整改期限：立行立改，长期坚持。

三、一些突出生态环境问题亟待解决问题

（八）遏制矿产资源违规开发利用不力

问题十六：广西灵山创泰矿业开发有限责任公司滥开滥采导致横州市南乡镇部分土地被破坏，共非法占用林地10.362亩、耕地1.551亩，生产产生的大量废弃剥离土堆放于山坳和山坡上，未设置拦挡、遮雨、防尘设施，暴雨时形成沟谷泥石流
。

牵头单位：市自然资源局、市林业局。

整改时限：2024年12月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：严肃查处企业违法违规行为，加强沟通协调推动企业跨区域污染纠纷妥善解决。

整改措施：

47．按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国森林法》等法律法规的相关规定，对广西灵山创泰矿业开发有限责任公司毁坏农用地的行为进行立案，核查后涉及刑事的移交公安部门查处，未达到刑事标准的由相关部门作出行政处罚，对毁坏的林地责令业主严格按照《广西壮族自治区林业局关于印发广西壮族自治区恢复植被和林业生产条件及树木补种标准（试行）的通知》（桂林规〔2022〕1号）文件要求，恢复植被和林业生产条件。对非法占用耕地恢复土地原状并退还给横州市南乡镇社头村委圭壁村集体。若当事人逾期不履行行政处罚决定的，将依法申请人民法院强制执行。针对该公司矿山开采涉及的跨市环境污染纠纷，积极请求自治区层面协调解决，横州市积极配合做好饮用水水源安全保障等工作。

责任单位：横州市党委、人民政府，市水利局、市自然资源局、市林业局。

整改时限：2024年12月底前。

问题十七：横州市广西云燕特种水泥建材有限公司云燕石场百合狮子山矿区部分剥离表土、破碎石料露天堆存，部分无防尘措施。马山县白山镇三联村岜皓采石场碎石加工生产线露天堆放大量产品石料，扬尘防治措施不完善；造华村大那莪采石场部分石料露天堆放，上山道路积灰严重，扬尘防治措施不到位，矿区范围内存在另一条简易碎石加工生产线，无任何密闭、围挡等扬尘防治措施，大量产品石料露天堆放，铲车装卸产生粉尘严重，露天堆放石料紧挨周边农田，扬尘污染问题较为突出。宾阳县邹圩镇龙排采石场扬尘防治措施不完善，鸡塘山周边废弃矿山范围内有多个散乱碎石加工生产点，大量石料露天堆放，均无扬尘污染防治措施。

牵头单位：市自然资源局。

整改时限：2024年6月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：加强矿产资源开发监管，提高矿山开采生态环境管理和绿色矿山建设水平，严格落实围挡覆盖、洒水抑尘、物料密闭传输等采石场扬尘防治措施。

整改措施：

48．督促横州市广西云燕特种水泥建材有限公司持续巩固提升绿色矿山建设质量，落实堆料场覆盖等降尘抑尘措施，完成督察指出问题立行立改。

责任单位：横州市党委、人民政府，市自然资源局。

整改时限：2023年12月底前。

49．加强环境监管，督促宾阳县邹圩镇龙排采石场落实围挡覆盖、洒水抑尘、物料密闭传输等扬尘防控措施，防止扬尘污染。对鸡塘山周边已设矿权范围内的碎石加工生产点开展全面排查，重点检查相关手续是否依法办理、扬尘防治措施是否落实等情况。督促相关石材加工企业规范石料堆放，严禁露天堆放，以及落实降尘收尘除尘措施，做好扬尘管控工作。

责任单位：宾阳县党委、人民政府，市自然资源局。

整改时限：2024年6月底前。

50．督促马山县白山镇三联村岜皓采石场和造华村大那莪采石场落实绿色矿山创建主体责任，指导矿山企业按照绿色矿山建设要求，对碎石加工生产线实行全封闭作业，落实喷淋设备、冲洗平台、道路硬化和堆料场覆盖等降尘抑尘措施。

责任单位：马山县党委、人民政府，市自然资源局。

整改时限：2024年6月底前。

51．加强对全市矿产资源开发的监管和排查整治，健全完善执法联动机制，督促矿企切实提高矿山开采生态环境管理水平，鼓励矿企积极推进绿色矿山建设。

责任单位：各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会，市自然资源局、市城管综合执法局、市生态环境局。

整改时限：立行立改、长期坚持。

（九）生态环境保护专项资金使用效益较低

问题十八：2022年生态环境部监督帮扶组抽查南宁市5个中央资金项目，监督帮扶报告指出南宁市4个项目存在项目储备、项目实施管理、资金使用管理及项目环境效益等方面19个问题。2020年中央农村环境整治资金补助上林县项目实施过程管理较混乱，同一设施批复、设计、实际建设规模不一致，已建成污水处理设施实际运行负荷低，未充分发挥生态环境效益。2021年中央农村环境整治资金补助良庆区项目招投标过程不规范，提交虚假材料申请拨付项目工程进度款，那马镇子伟村那冷坡农村生活污水整治、那马镇子伟村团结坡农村生活污水整治、那马镇共和村坛福坡农村生活污水整治等子项目设计单位方案文本数据与施工现场不符，污水处理排放标准和排水去向与项目方案设计不匹配，项目开工时未及时办理工程报监和施工许可证等手续，未经许可已进行施工。2022年下达宾阳县中央水污染防治资金，用于补助宾阳县集中饮用水水源地环境保护规范化建设项目，下达宾阳县中央土壤污染防治资金，用于补助宾阳县农用地安全利用项目一期。资金下达后，宾阳县对上述项目推进工作重视不足，各项前期工作和工期倒排计划研究不及时，迟迟未能确定项目业主，项目方案修改未及时跟进，对项目推进过程中存在的困难和问题也未能及时协调解决，导致2个项目进展严重滞后，截至2023年3月底，预算执行率为零。

牵头单位：市生态环境局。

整改时限：2024年12月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：加强生态环境保护专项资金项目管理，提高资金使用效益，确保资金执行率达到考核要求。

整改措施：

52．强化生态环境保护专项资金项目管理，建立通报制度，多措并举，积极推进、跟踪督促生态环保专项资金项目建设，督促责任单位认真履行资金项目管理责任，保证专项资金使用效益。

责任单位：市生态环境局、市财政局。

整改时限：立行立改，长期坚持。

53．按照《自治区生态环境厅办公室关于做好中央生态环境资金项目监督帮扶反馈问题整改工作的通知》（桂环办函〔2023〕59号）要求，成立整改工作领导小组，制定整改工作方案，强化责任落实、加强跟踪督导，督促上林县和良庆区规范项目采购程序、加强资金使用管理、严格项目建设审查验收，2023年12月底前全面完成2022年生态环境部监督帮扶报告指出南宁市4个中央资金项目19个具体问题的整改。

责任单位：市生态环境局，上林县党委、人民政府，良庆区党委、政府。

整改时限：2023年12月底前。

54．加快推进宾阳县集中式饮用水水源地环境保护规范化项目、宾阳县农用地安全利用项目（一期）建设。倒排工期，优化施工方案，加强项目实施过程监督管理，及时协调解决项目推进过程中存在的困难和问题，按照项目施工合同和项目绩效管理要求，及时拨付项目建设资金，提高预算执行率。2024年6月底前完成宾阳县集中式饮用水水源地环境保护规范化项目问题整改，2024年12月底前完成宾阳县农用地安全利用项目（一期）问题整改。

责任单位：宾阳县党委、人民政府。

整改时限：2024年12月底前。

（十）部分企业生态环境保护意识淡薄

问题十九：广西宾阳县海田再生资源有限公司建有一条8万吨/年废旧轮胎回收再利用生产线，在尚未取得排污许可证情况下投入生产，2022年6月投产至今未进行废气监测，部分炉渣露天堆放。江南区五一西路宏大机械租赁市场内、西乡塘区广西港航矿山起重有限公司附近、兴宁区三塘镇甘泉路附近均发现非法收集转移贮存废矿物油窝点，危险废物监管存在漏洞。青秀区黎源家居多层板加工生产线热压、涂胶工序未配套建设挥发性有机废气污染防治设施，废气无组织排放。横州市桂威商品混凝土有限公司降尘抑尘设施运行记录与其实际生产时段不相符，不正常运行污染防治设施。广西横县山柏页岩砖厂办理的临时占用林地手续期限为2012年12月至2014年11月，已严重超过使用期限。江南区广西世之轩门业有限公司喷漆废气经水帘处理后排放外环境，生产废水和生活污水直排。南宁太阳纸业项目一期工程未完整获得环评批复，已实际开工建设和安装部分设备。宾阳县民兵训练基地旁存在一处废旧汽车堆放场，大量汽车零部件、废弃油桶、废弃轮胎等露天堆放，环境安全隐患突出。

牵头单位：市生态环境局。

整改时限：2023年12月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：深化环境执法与环保服务，持续推动企业强化生态环境保护意识和污染防治主体责任落实，提高企业废水、废气、固废收集治理水平，提升企业环境管理能力。

整改措施：

55．严格落实“双随机”日常执法检查，加强排污许可证后监管执法，强化全市重点时期、重点领域、重点区域、重点行业企业环境安全隐患排查，建立“一案一策”认真抓好督察指出问题企业整改，依法依规查处企业环境违法行为。在严格执法的同时，坚持管理与服务并举，通过服务帮扶企业排查环境隐患和整治，推动普法与执法深度融合，将普法、宣法、讲法贯穿环境执法全过程。通过典型案例通报，以案警示企业提高生态环境保护意识。持续开展生态环境保护执法大练兵，提升执法人员“执法先普法”的主动普法意识，进一步促进企业提高遵法、守法意识，落实企业污染防治主体责任。

责任单位：市生态环境局。

整改时限：长期坚持。

56．加强生态环保法律法规宣传教育，督促广西宾阳县海田再生资源有限公司增强生态环保意识，依法办理排污许可证，依证排污，依法开展废气污染排放监测，及时清理露天堆放的煤渣，并规范贮存堆放炉渣。依法依规查处企业环境违法行为。

责任单位：宾阳县党委、人民政府，市生态环境局。

整改时限：2023年12月底前。

57．指导涉危险废物单位按照国家规定做好危险废物规范化储存、转移，建立完善危险废物相关台账，严格查处非法收集转移贮存危险废物的环境违法行为。对江南区五一西路宏大机械租赁市场内、西乡塘区广西港航矿山起重有限公司附近、兴宁区三塘镇甘泉路附近非法收集转移贮存废矿物油窝点进行查处，委托有危废处置资质的企业对废矿物油进行清运。

责任单位：江南区、兴宁区党委、人民政府，高新区党工委、管委会，市生态环境局。

整改时限：2023年12月底前。

58．责令青秀区黎源家居在恢复生产前配套建设废气污染防治设施并确保正常运行，强化污染防治设施运维管理；加强对该企业监督检查，指导督促企业落实治污主体责任，及时跟踪和掌握企业的整改进展情况，严防问题反弹，确保整改成效。

责任单位：青秀区党委、人民政府，市生态环境局。

整改时限：立行立改。

59．督促横州市桂威商品混凝土有限公司核实现有的降尘抑尘设施运行台账中的实际运行时间，并如实修改记录，适时开展明查暗访，确保其降尘抑尘设施正常运行。

责任单位：横州市党委、人民政府，市生态环境局。

整改时限：2023年12月底前。

60．对横县山柏页岩砖厂存在毁坏林地和擅自占用林地的违法行为进行立案查处，尽快回收林地并复绿。

责任单位：横州市党委、人民政府，市林业局。

整改时限：2023年12月底前。

61．对江南区广西世之轩门业有限公司选址合理性问题进行充分研究，建议企业另行选址搬迁，并跟踪做好企业搬迁后新项目建设的环保服务和指导。

责任单位：江南区党委、人民政府，市生态环境局。

整改时限：2023年12月底前。

62．对南宁太阳纸业项目一期工程未完整获得环评批复，已实际开工建设和安装部分设备情况，督促企业严格按照审批部门要求依法办理环评审批手续。加强环保执法监管，确保企业环保措施落实到位。

责任单位：市生态环境局、市工信局，横州市党委、人民政府。

整改时限：2023年12月底前。

63．对宾阳县民兵训练基地旁废旧汽车堆放场开展全面排查整治，消除环境安全隐患，规范场内汽车零部件、废弃油桶、废弃轮胎等堆放，防止污染环境。

责任单位：宾阳县党委、人民政府，市生态环境局。

整改时限：2023年12月底前。

（十一）城市油烟噪声管理机制运行不顺畅

问题二十：根据《城市管理执法办法》《广西壮族自治区城市管理综合执法条例》等文件要求，社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、恶臭污染、燃放烟花爆竹污染等由城市管理综合执法部门行使行政处罚权。2019年第一轮自治区生态环境保护督察在督察报告中，建议南宁市加快推进上述管理权限从生态环境执法部门移交至城市管理综合执法部门，但直至此次督察进驻时，南宁市未针对该事项召开专题会议研究和推进相关工作，也未因地制宜采取有效措施加强管理，油烟、噪声问题日益突出。2022年7月至2023年2月的南宁市信访投诉件中，餐饮油烟和噪声占比达到83.7%，其中重复信访投诉超过300件，群众反映强烈。

牵头单位：市生态环境局、市城管综合执法局、市委编办。

整改时限：2024年6月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：理顺城市餐饮油烟污染、建筑施工噪声管理机制，建立长效工作机制，有效遏制油烟、噪声扰民突出问题。

整改措施：

64．2023年12月底前，由市生态环境局会同市城管综合执法局研究提出城市餐饮油烟污染、建筑施工噪声等相关行政处罚权划转的意见并报市人民政府审定，进一步理顺城市油烟噪声管理机制。

责任单位：市生态环境局、市城管综合执法局、市司法局、市委编办。

整改期限：2023年12月底前。

65．2024年6月底前，由市委编办根据市人民政府审定结果，结合全面深化综合行政执法体制改革试点工作，统筹组织市生态环境局、市城管综合执法局等部门研究制定相关机构职责、人员编制调整方案，按程序实施划转。

责任单位：市委编办、市生态环境局、市城管综合执法局。

整改期限：2024年6月底前。

问题二十一:督察发现，青秀区油烟污染问题较为突出，根据2011年9月1日起施行的《南宁市饮食服务业环境保护管理办法》（南宁市人民政府令第42号）第七条规定，在未设立专用烟道至楼顶的商住楼禁止新设产生油烟污染或者异味的饮食服务业项目。2014年原青秀区环境保护局《关于防治油烟污染谨慎选择餐饮服务业开办地点的公告》公开了第一批不宜开办餐饮服务业地点名单，白云路娱人码头商业街因没有配套建设专用排烟道位列名单之中。但该商业街商业业态长期以餐饮业为主，2016、2018、2021年历次中央生态环境保护督察及“回头看”都因油烟、噪声问题被群众反复投诉，直至此次督察进驻期间仍未得到有效解决；桂雅路东盟国际步行街部分餐饮店未配套油烟净化设施，油烟直排影响周边环境，东盟商务区老挝园区、泰国园区、桂春路琅西四组、翡翠园二期等区域的油烟、噪声问题投诉也日益突出。此外，西乡塘区的秀灵路、广西大学东门、友爱路西三巷等区域油烟噪声投诉也相对集中。

牵头单位：市生态环境局。

整改时限：2024年6月底前建立监管长效机制。立行立改、长期坚持。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：建立长效工作机制，有效遏制油烟、噪声扰民突出问题。

整改措施：

66．进一步加强对青秀区娱人码头商业街、桂雅路东盟国际步行街、东盟商务区、桂春路琅西四组、翡翠园二期等重点区域和餐饮项目的排查监管和巡查检查，确保餐饮企业安装油烟净化设施并正常运行和维护，结合实际对娱人码头商业街油烟排放系统实施升级改造。严格控制娱人码头商业街的餐饮企业入驻，不再引进产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目，同时推动现有餐饮服务项目在经营许可到期或租赁合同到期后逐步退出。

责任单位：青秀区党委、人民政府，市生态环境局。

整改期限：2024年6月底前建立监管长效机制。立行立改、长期坚持。

67．加强对西乡塘区的秀灵路、广西大学东门、友爱路西三巷等区域餐饮服务单位尤其是各烧烤夜市油烟净化装置安装、设施运行、定期维护等情况的日常巡查，加强夜市摊点噪声扰民问题的巡查整治。加强对各餐饮服务单位的警示教育，提高餐饮服务从业者法律意识，促进其自觉改进和加强餐饮油烟污染、噪声扰民防治管理。加强联合执法，不定期组织相关单位开展联合执法，统筹发挥各级各部门的力量，对噪声扰民、油烟直排、无照经营等各类乱象进行查处。

责任单位：西乡塘区党委、人民政府，高新区党工委、管委会，市生态环境局。

整改期限：2024年6月底前建立监管长效机制。立行立改、长期坚持。

68．持续加强生态环境、住建、城管、公安、市场监管等多部门联动执法，持续强化建筑施工噪声、社会生活噪声、餐饮油烟污染整治，遏制信访投诉增长势头，切实维护群众合法权益。

责任单位：市生态环境局、市城管综合执法局、市住建局、市公安局、市市场监管局。

整改期限：立行立改、长期坚持。

第二部分  公开通报典型案例整改

问题二十二：2019年第一轮自治区生态环境保护督察指出的广西福斯银冶炼有限公司浸银渣危险废物处置问题应于2022年6月底前完成整改，但工作严重滞后，隆安县人民政府分别于2020年8月、2022年6月两次申请延长整改期限，直至督察组进驻时仍未取得实质性进展，约2.7万吨浸银渣还堆存在厂区不符合“三防”标准的堆场中。

牵头单位：市生态环境局。 

整改时限：2023年12月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：全面完成广西福斯银冶炼有限公司（以下简称“福斯银公司”）浸银渣堆场的清运处置，消除环境风险隐患。

整改措施：

69．加快废渣处理进度。各部门通力配合，全力开展浸银渣转移处置工作。通过委外处置方式将福斯银公司浸银渣外运至有资质的处置单位进行安全利用处置。

责任单位：隆安县党委、人民政府。

整改期限：2023年12月底前。

70．完善福斯银浸银渣库房“三防”措施。针对通报指出的福斯银公司危险废物堆存场所没有达到“三防”要求问题，督促福斯银公司立行立改，完善“三防”措施，并加强监督执法，确保库内未转移的浸银渣安全存储。

责任单位：隆安县党委、人民政府。

整改期限：立行立改。

71．持续做好环境污染防治风险隐患跟踪监测。对福斯银公司浸银渣堆场附近的土壤和地下水开展环境监测，掌握周边环境基本情况，为科学决策提供依据。

责任单位：隆安县党委、人民政府，市生态环境局。

整改期限：2023年12月底前。

72．定期组织开展对全市危险废物重点产生单位的规范化检查和专项整治，不断提升危险废物规范化管理水平。
责任单位：各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会，市生态环境局。

整改期限：立行立改，长期坚持。

问题二十三：武鸣区生活污水日排放量约为5.6万立方米，但进入武鸣区污水处理厂的污水仅为2.4万立方米，每天约有3.2万立方米污水直排进入武鸣河；武鸣区城南水质净化厂土建和设备安装基本完成，但污水进水管网尚未接通，无法调试运行。武鸣河支流香山河、西江河、东门河部分河段存在多个生活污水直排口，污水直排入河，现场采样监测结果显示，香山河、西江河、武鸣河部分河段属于重度黑臭水体。

牵头单位：市住建局。 

整改时限：2024年12月底前。

督查单位：市整改办、市委督查室、市人民政府督查室。

整改目标：加快补齐武鸣区生态环境基础设施短板，对城区排水管网进行系统化整治，推动城区水环境质量持续改善。到2024年底基本消除黑臭水体，消除旱天污水直排，建立防止返黑返臭长效机制，实现香山河渡头桥断面水质提升。

整改措施：

73．制定武鸣区全流域黑臭水体治理实施方案。按照“一厂两线四站四河”的治理思路，建成武鸣区城南水质净化厂1座；新建和完善两条污水运输主干管，其中西北线长6.9公里，中南线长9.2公里；建设与两管配套的4个提升泵站，满足武鸣区四河范围10年内污水运力需求，按时序完成入河排污口整治任务。

责任单位：武鸣区党委、人民政府，南宁建宁水务集团。

整改时限：2024年12月底前。

74．接通武鸣区城南水质净化厂进水管网并开展调试运行。建设总长度约3公里的武华大道至城南水质净化厂污水管网工程，收集红岭片区及教育园区东片区的污水，经武华泵站输送至城南水质净化厂。建设武华泵站进水临时提升泵站，将上河桥下入河排污口旱天污水截流提升至武华泵站，实现城南水质净化厂通水及调试运行。

责任单位：南宁建宁水务集团，武鸣区党委、人民政府。

整改时限：立行立改。

75．完成长度约6.9公里的西北线污水主干管建设。实施长庆泵站压力管改造工程，将汇集红岭片区和南宁师范大学的污水输送至上河路主管网。实施上河桥下过江管建设工程，建设过江管道联通上河路污水主管网，将上游污水输送至武华泵站。实施武华泵站污水分流改造工程。将超过高速泵站输送能力的污水通过分流输送至武华泵站，减少渡头桥处大约8000立方/天污水溢流，提高城南水质净化厂进水量。

责任单位：武鸣区党委、人民政府。

整改时限：2023年12月底前。

76．完成长度约9.2公里的中南线污水主干管建设。建设新武高校区至武鸣区城南水质净化厂污水管网工程，新建渡头桥污水提升泵站，建设过江管联通东门河主管网，敷设渡头桥提升泵站至定罗路建设压力管，将污水输送至南环路污水主管网。

责任单位：武鸣区党委、人民政府，南宁建宁水务集团。

整改时限：2024年6月底前。

77．到2024年12月底前，完成武鸣区流域水环境综合整治PPP项目东门河整治工程。根据武鸣区污水收集量情况，适时推进城南水质净化厂处理能力扩建工程，力争2024年12月实现装机容量提升至5万立方/日，补齐污水处理能力短板。

责任单位：武鸣区党委、人民政府，南宁建宁水务集团。

整改时限：2024年12月底前。

78.加快推进污水管网建设改造，补齐短板。强化老城区污水管网建设和改造力度，制定年度管网建设和改造计划并组织实施，同步开展排水管网错混接改造、管网清淤修复整治，逐步推进地块内部、城中村管网的改造和完善，进一步提高排水管网运行效能。加强对建成区原有黑臭水体水质的定期监测和通报，及时发现问题并采取措施防止水体返黑返臭。

责任单位：各县（市、区）党委、人民政府，各开发区党工委、管委会，青秀山风景区党工委、管委会，五象新区党工委、管委会，市住建局，市生态环境局。

整改时限：立行立改，长期坚持。

PAGE  
— 1 —


